ARC-AGI-3 Schema-like Harness 复现与实验进展汇报

汇报人：陈弘毅　｜　截止日期：2026-07-25　｜　仓库：arc-schema-reproduction

说明：本文汇总自 2026-07-21 起至今的工程实现、真实 API 实验（DeepSeek-v4-pro 与 GPT-5.6-Sol）、诊断结论与下一步建议，便于学长审阅进度与资源分配。费用为按配置单价估算，非发票账单。

# 一、项目目标与问题定义

核心目标：在 ARC-AGI-3 交互环境上，复现/对齐 Schema 风格 agent harness，并与同模型 baseline 做公平 A/B，检验 harness 是否带来可测的能力增益（优先指标：levels_completed，其次动作效率与费用）。

环境：ARC-AGI-3 Toolkit（锁定 arc-agi≈0.9.9 / arcengine≈0.9.3），主试游戏 ls20（offline 本地缓存）。

对比轴：baseline（逐步选动作） vs harness（世界模型 + backtest + BFS/规划 + 提交动作）。

模型轴：DeepSeek-v4-pro（官方 API）与 GPT-5.6-Sol（经 AIhubmix/Inferera 的 OpenAI 兼容端点；实验室网络屏蔽 api.openai.com）。

阶段性成功标准：至少在 ls20 上出现 levels_completed≥1；进一步追求 ≥2 与 harness 相对 baseline 的稳定增益。

# 二、实验协议说明（重要：与官方评测不完全相同）

## 2.1 官方 ARC-AGI-3 协议要点

交互式、回合制：每步给出 64×64、最多 16 色帧（或过渡动画多帧），智能体提交 ACTION1–6 / Undo / Reset。

无自然语言任务说明；需主动探索、推断目标、建模动力学并规划。

正式计分强调 Relative Human Action Efficiency（RHAE）：过关数 × 相对人类动作效率，跨多游戏平均；竞赛模式常为 online/competition + scorecard。

官方不强制 LLM 必须以某种方式“看见”帧；人类看 UI，参考 LLM agent 模板可自定编码。

## 2.2 本仓库实际采用的研究协议

环境交互层：与官方 Toolkit 一致（offline ls20，真实 step/scorecard）。

给模型的观测：默认文本协议——当前帧全量 frame_rle + 历史稀疏 delta + available/untried actions 等 JSON；DEEPSEEK_VISION_ENABLED=false（视觉通道关闭）。

输出：强制 JSON（baseline 选动作；harness 为 tool-call JSON）。

评测焦点：单游戏 ls20、levels_completed、planned/exploration 分解、model_failures、估算费用；不是完整官方多游戏 RHAE 榜。

因此后文“文本协议下能力不足”指本编码下的结论，不能直接等同“官方榜单分数”或“开视觉后一定同结论”。

# 三、系统与工程进展（机制对齐）

## 3.1 基础设施（已完成）

统一 Environment / ArcEnvironmentAdapter；Observation、Transition、Usage、RunMetrics。

Append-only JSONL + SHA-256 哈希链（tamper-evident）；experiment.json 汇总均值/标准差/完成率。

paired_valid / paired_invalid_reason：把超时、基础设施失败与能力样本分离。

CLI：mock-ab / arc-smoke / vision-smoke / real-ab；支持 --agents baseline,harness 或单 agent；tmux 长跑防断线。

OpenAI 兼容客户端：同时支持 DeepSeek（thinking extra_body）与 GPT-5.x/Sol（max_completion_tokens + reasoning_effort）。

花费封顶 ARC_MAX_SPEND_USD；成本按 input/cached/output 单价估算。

## 3.2 Harness 演进路径

V0–V1：声明式有限状态机（FSM）世界模型 → 全历史/窗口对齐 backtest → 有界 BFS → 计划逐步提交；修复 window/backtest 不一致、假 goal、探索突发、时间余量门禁等。

V2–V3（当前默认 ARC_HARNESS_MODE=schema）：更贴近 Schema 官方思路的程序世界模型环：

模型在沙箱中维护 step(state, action) / is_goal(state)（sandbox.py + program_world_model.py）。

持久 workspace：world_model.py + notes.md。

Deliberation 工具环：write_code / apply_patch / run_backtest / run_bfs / propose_experiment / write_notes / commit_actions（唯一环境通道）。

GAME_OVER → 自动 RESET(0)，保留 Timeline 与 workspace，清除 certified；backtest 跳过 RESET/终局簿记（Schema-like）。

冷启动 explore_steps、idle-theory 强制探索突发；探索 least-used 回退（减轻一直按 ACTION1）。

旧 FSM 路径保留为 harness_mode=fsm 消融。

## 3.3 质量门禁

单元/集成：pytest 相关 harness/reset/runner/program_wm 用例通过；mock-ab 玩具环境可 WIN。

安全：默认不把模型代码当任意 Python 执行于主机；程序 WM 走受限沙箱；密钥不进 experiment.json。

# 四、真实 API 实验总览

时间线：2026-07-21 起 DeepSeek pilot → 07-22 Schema v2 + Sol 冲关 → 07-23/24 DeepSeek D0–D2。Sol 系列累计估算约 $50.6；DeepSeek（Schema 时代以来有记录部分）约数美元量级。

## 4.1 GPT-5.6-Sol（AIhubmix / Inferera）关键结果

| 阶段 | 配置要点 | Baseline | Harness | 费用(估) | 实验 ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase0 环测 | 12 act, medium, think off | 0 lv；少量失败 | 0 lv | ~$1.8 | 20260722T095238… |
| Phase1 | 80 act, delib=16, explore=8 | levels=1 @~26步 | levels=1 @~18步；planned=56 | ~$11.6 | 20260722T100318… |
| Phase2 | 220 act；同左 | levels=1 @~76步后 GAME_OVER | levels=1 @~17步(planned)后 GAME_OVER；planned=101 | ~$37.1 | 20260722T110925… |

关键突破：双方均 levels_completed=1，说明在本文本协议下 Sol 具备过 ls20-L1 的反应/规划能力；baseline 也能过关，故不能把 L1 完全归因于 harness。

Harness 行为健康：大量 apply_patch / run_backtest / run_bfs / commit；Phase2 harness model_failures≈0。

Harness 升关更早（Phase2 ~第17步 planned），体现结构化探索/规划加速，但未证明能独自解锁 baseline 达不到的关卡。

L1 之后双方踩致死动作 → GAME_OVER；当时尚无 auto-RESET，run 结束，未能继续冲 L2。

首次误走 api.openai.com 全失败；改 Inferera 后恢复。

## 4.2 DeepSeek-v4-pro 关键结果（按阶段）

早期（FSM / non-thinking）：基础设施从“超时/不可评”恢复为“可跑满预算、paired_valid、能提交 planned”，但 levels 始终为 0；真 goal 约束后计划大量 prediction_mismatch。

Schema 程序 WM 后（non-thinking）：出现 write_code→backtest 全绿轨迹，但仍难 BFS 到真 goal。

Thinking 开启后的 D 系列（冲 levels 主线）：

| 阶段 | 配置 | 结果摘要 | 费用(估) | 实验 ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D0 | high+thinking, 16 act A/B | 0 lv；大量失败/fallback | ~$0.45 | 20260723T064011… |
| D1-A | high+thinking, 220 A/B | baseline timeout@171, 0lv, fail=148；harness 中断 | base~$1.29 | 20260723T075314… |
| D1-H | 同左 harness-only | timeout；仅17环境步；write_code 空转 | ~$1.76 | 20260723T134017… |
| D1b | medium+thinking, 120 H-only, 冷启动探索 | 跑满120步但全 exploration；27/35 JSON 空响应失败；0lv | ~$0.79 | 20260724T023917… |
| D2 | thinking OFF, 160 A/B, delib=16 | 双方0lv；base稳健0失败；harness工具环恢复但 planned=0、backtest失败192 | ~$2.06 | 20260724T094149… |

D2 是目前最公平的 DeepSeek「冲关」配置（对齐 Sol：thinking disabled、delib=16、explore=8）。

D2 baseline：160 步、model_failures=0、约 5.5 分钟、~$0.26，含 1 次 GAME_OVER→RESET，仍 0 关。

D2 harness：160 步全为 exploration；apply_patch×183、run_backtest×156，但 backtest_failures=192；打满 500 次模型调用；~$1.81 / ~2.4h；仍 0 关、0 planned。

## 4.3 Sol vs DeepSeek 对照结论

| 维度 | GPT-5.6-Sol | DeepSeek-v4-pro（至 D2） |
| --- | --- | --- |
| ls20 L1（文本协议） | baseline 与 harness 均可 ≥1 | 至今未观测到 ≥1 |
| 工具环稳定性 | 高（patch/BFS/commit 闭环） | thinking 开：content 常空；关掉后工具能跑但 WM 质量不足 |
| 动作多样性 | ACTION1–4 均使用 | 探索易塌缩到 ACTION1（后已 least-used 缓解） |
| 单局费用量级 | 十余～数十美元 | 通常 <$2（更便宜但有效能力回合不足/质量低） |
| L2 | 未达成（死后无续玩） | 未触及 |

# 五、诊断与归因（向学长说明「差在哪」）

## 5.1 不是单一因素

模型本体在文本 ls20 上的操作/规划能力：Sol baseline 可过 L1，DeepSeek D2 baseline 不能——这是最大解释项之一。

协议/工程摩擦：DeepSeek thinking 开启时大量 token 进入 reasoning，客户端只解析 message.content → 空 JSON → model_error（D1b 尤为严重）。关掉 thinking 后该问题大幅缓解。

Harness 使用质量：Sol 上短写码 + 大量 patch + BFS；DeepSeek 上曾出现 rewrite 空转（D1）或 backtest 长期不绿（D2）。

实验条件不对齐（历史对比时）：effort/thinking/delib/预算/是否 auto-RESET 不同；解读时需谨慎。

## 5.2 「Harness 不适合 DeepSeek？」与「缺多模态？」

结论倾向：

Harness 并非架构性排斥 DeepSeek：早期 non-thinking 已能 planned>0；Sol 证明同一套环可闭环。D1/D1b 的塌缩很大程度是 thinking×JSON 解析配置问题。

「缺多模态训练」不能解释本次 Sol/DS 差距：对比实验双方都 vision off。若开视觉，可能改变绝对表现，但那是另一协议，需另开对照。

更准确表述：在当前文本编码下，DeepSeek 过 ls20-L1 的基线能力偏弱；harness 无法从「不会玩」中变出过关策略，且对 WM 质量要求高（D2：大量 backtest 失败）。

## 5.3 与官方协议的关系（汇报口径）

我们验证的是「Schema-like harness + 固定文本观测」研究假设，不是官方多游戏 RHAE 排行榜复现。环境动力学同源，观测编码与评分范围不同。向外部声称「复现 ARC-AGI-3 官方分数」尚不成立；声称「在可控 A/B 下对比模型与 harness」成立。

# 六、资源与费用（估算）

Sol 冲关系列（Phase0–2 等有记录合计）：约 $50.6。

DeepSeek D0–D2 及同期 Schema 实验：合计约数美元（D2 A/B 约 $2.06；D1+D1b 约 $3.8 量级）。

单价参考：DeepSeek 配置约 $0.15/$0.075/$1.5 per MTok（in/cache/out）；Sol list price 量级约 $5/$0.5/$30（短上下文，以供应商为准）。

经验：Sol 认真冲 L1 建议预算 $30–80；$10 不足以复现 Schema 级长局。

# 七、已交付物与可复现性

代码：src/arc_schema/（deliberation、runner、program_world_model、sandbox、workspace、client、evaluation…）。

文档：docs/progress.md、deepseek-experiment.md、sol-budget.md、terminology.md。

实验产物：experiment-runs/、pilot-runs/ 下 experiment.json + 哈希链 JSONL + harness workspace。

关键目录：Sol Phase2 → experiment-runs/20260722T110925.665615Z；DeepSeek D2 → experiment-runs/20260724T094149.364803Z。

长跑方式：tmux 会话（如 arc-d2-ab），关闭 Cursor/SSH 不中断。

# 八、风险、限制与诚实边界

样本少：多数阶段 runs=1、seed=0，统计功效有限。

单游戏：仅 ls20，不能外推全 ARC-AGI-3。

文本观测可能低估视觉模型优势；亦可能对强文本推理模型更友好——未做 vision on/off 消融。

费用为估算；代理端点与官方定价/行为可能有差异。

Harness 增益在 Sol 上表现为「更快到 L1」，尚未表现为「独有解锁更难关」。

DeepSeek 仍 0 关：当前不能声称 harness 已在 DS 上证明涨分。

# 九、建议的下一步（供学长决策）

按性价比与信息增益排序：

路线 A（验证观测编码）：DeepSeek / Sol 各做短局 vision-on vs text-only 消融（若端点接受 image）；回答「是不是文本协议卡死了 DS」。

路线 B（多游戏扫描）：在 public 小集合上用 Sol 或更强模型扫「哪些游戏能区分 harness」——避免只在 ls20 加长空转。

路线 C（DeepSeek 继续）：保持 thinking off；加强 WM 反馈（结构化 mismatch、限制无效 patch）；或降低 harness 复杂度做 FSM 消融对照。

路线 D（冲 L2）：在 Sol 上启用 auto-RESET（已实现）复跑 Phase2 级预算，看死后续玩能否 ≥2。

路线 E（预算）：若目标是接近 Schema/人效叙事，需按 sol-budget 提升量级，而非反复 <$2 的 DeepSeek 空转。

个人推荐：若学长关心「harness 是否值得」，优先路线 D（Sol+RESET 冲 L2）+ 路线 B（多游戏）；若关心「DeepSeek 能否用」，优先路线 A（视觉消融）再决定是否继续砸 DS 预算。

# 十、一页纸摘要（可作口头汇报提纲）

做成了什么：Schema-like 程序 WM harness + 公平 A/B 基建 + Sol/DeepSeek 双端客户端 + RESET/探索等工程修复。

Sol：ls20 上 baseline/harness 均过 L1（约 $50 级花费）；harness 工具环健康、升关更早；L1 后死亡未续。

DeepSeek：工程已可评；关掉 thinking 后不再大面积空 JSON；但 D2 A/B 仍双 0 关；harness WM 过不了 backtest。

归因：主因是文本协议下 DS 过关能力弱 +（历史）thinking 配置坑；不是「官方多模态协议直接对比失败」，也不是 harness 天生不能跑 DS。

与官方：环境同源，观测编码与评分范围不同。

下一步：听学长在「冲 Sol L2 / 多游戏 / DS 视觉消融」中拍板。

# 附录：术语速查

levels_completed：已通过的关卡数；整局 WIN 才算 completed。

planned / exploration / fallback：harness 提交计划步 / 探索步 / 模型失败降级步。

paired_valid：A/B 配对是否可作为能力样本（非超时等基础设施失败）。

backtest：用世界模型回放历史，不绿则不允许可靠规划。

frame_rle：帧的行游程文本编码。